***Estimation financière***

Pour donner suite à l’appel d’offre de QuickBaluchon concernant la refonte de l’entreprise d’un point de vue numérique, nous avons estimé le développement du lot 1 de l’appel d’offre.

Ce lot comprend le développement d’une application de bureau déployable rapidement via un fichier exécutable et le développement d’un site web qui servira à gérer les colis et d’autres fonctionnalités.

Le chiffrement financier a été fait de la manière suivante :

* Développement de l’application de bureau : 3 520€\* à raison de 55€ par heure de développement pour un temps de développement estimé à 64 heures.
* Développement du site web : 13 200€ à raison de 220€\*\* par jour de développement pour un nombre de jours estimé à 60 jours.

\* taux horaires en vigueur lors de la rédaction de ce document

\*\* taux journalier en vigueur lors de la rédaction de ce document

Le coût de développement du lot 1 est ainsi estimé à 16 720€, ces tarifs peuvent variés à la hausse en fonction du temps de développement supplémentaire possible.

Cordialement

DESBRUERES Antoine

SPS, Secured Packages Service, SAS

Responsable financier